RELATÓRIO DE AUDITORIA TÉCNICA

Sistema de Intervenção Farmacêutica e Consultório Farmacêutico

Passo 8A — Consolidação da arquitetura após modularização

Data: 10/06/2026

# 1. Síntese executiva

A auditoria técnica foi realizada sobre o pacote atualizado do projeto, reconstruído com as correções aplicadas até o passo 7H. O sistema apresenta evolução arquitetural relevante: a antiga concentração de funcionalidades em um único arquivo foi reduzida e redistribuída em routers, services, models e schemas. Apesar disso, ainda permanecem duplicidades de rotas, arquivos obsoletos, artefatos locais sensíveis e módulos antigos que podem gerar conflitos futuros.

# 2. Resultado geral da arquitetura

| Item | Achado |
| --- | --- |
| Backend | FastAPI, SQLAlchemy, JWT, SQLite local e PostgreSQL/Supabase em produção |
| Frontend | React + Vite, Axios, componentes clínicos e dashboards |
| Arquivo crítico remanescente | backend/routers/consultorio.py com aproximadamente 3.123 linhas |
| Routers ativos identificados | consultorio, pacientes, serviços rápidos, conversão clínica, farmacoterapia, indicadores científicos, prontuário, timeline, evoluções/desfechos, notificações e alertas |
| Endpoints inventariados | 155 endpoints totais no backend reconstruído |
| Duplicidades ativas identificadas | 26 rotas duplicadas entre routers ativos |

# 3. Pontos críticos identificados

| Severidade | Descrição |
| --- | --- |
| Crítico | Arquivo backend/.env contém credenciais reais do banco Supabase. Deve ser removido do repositório e as credenciais devem ser trocadas imediatamente. |
| Crítico | O pacote ainda contém bancos locais .db e arquivos .sqbpro. Esses arquivos não devem ir para GitHub, Vercel, Render ou pacotes de entrega. |
| Alto | Existem 26 rotas duplicadas entre routers ativos. Em FastAPI, a primeira rota registrada tende a prevalecer, o que pode mascarar funções antigas e gerar comportamento imprevisível. |
| Alto | Ainda existem routers antigos em paralelo com routers novos, especialmente consultorio_clinico.py, relatorios_cientificos.py, bioimpedancia.py e trechos remanescentes em consultorio.py. |
| Médio | Há muitos arquivos de backup, scripts de reorganização e __pycache__ dentro do pacote. Isso aumenta ruído, risco de commit indevido e dificuldade de manutenção. |
| Médio | A chave JWT possui valor padrão em auth.py. Em produção, a aplicação deve falhar caso SECRET_KEY não esteja definida em variável de ambiente. |

# 4. Duplicidades principais de endpoints

As duplicidades abaixo devem ser tratadas antes de novas funcionalidades, pois podem manter código antigo ativo ou impedir que a versão mais recente de uma rota seja utilizada.

| Método | Endpoint | Arquivos em conflito |
| --- | --- | --- |
| GET | /consultorio/alertas-pendentes | alertas_clinicos.py × consultorio.py |
| GET | /consultorio/alertas-clinicos-consolidados | alertas_clinicos.py × consultorio.py |
| GET | /consultorio/dashboard-resolucao-alertas | alertas_clinicos.py × consultorio.py |
| GET | /consultorio/dashboard-epidemiologico | indicadores_cientificos.py × consultorio.py |
| GET | /consultorio/dashboard-efetividade-cuidado | indicadores_cientificos.py × consultorio.py |
| GET | /consultorio/indicadores-cientificos | indicadores_cientificos.py × relatorios_cientificos.py × consultorio.py |
| GET | /consultorio/relatorio-cientifico-pdf | indicadores_cientificos.py × relatorios_cientificos.py × consultorio.py |
| POST | /consultorio/converter-para-clinico/{id} | conversao_clinica.py × consultorio_clinico.py |
| POST | /consultorio/prontuario/{id}/evolucao | evolucoes_desfechos.py × consultorio_clinico.py |
| GET | /consultorio/prontuario/{id}/evolucoes | evolucoes_desfechos.py × consultorio_clinico.py |

# 5. Arquivos e pastas que devem sair do pacote ativo

backend/.env e backend/FarmaciaEscola.env

backend/intervencoes.db e demais bancos .db

backend/intervencoes.sqbpro

backend/backup* e backup_reorganizacao_*

backend/reorganizacao_pacote*.py e saneamento_pacote*.py

backend/__pycache__, venv, frontend/node_modules e frontend/dist

BACKUPS_EXTERNOS dentro da pasta principal do projeto

# 6. Plano de correção recomendado

| Etapa | Tema | Ação |
| --- | --- | --- |
| 8B | Saneamento final do pacote | Remover artefatos locais, backups, bancos, venv, node_modules, dist, __pycache__ e arquivos .env reais. |
| 8C | Resolver duplicidades de rotas | Manter apenas o router mais novo para cada endpoint e remover do consultorio.py os trechos já extraídos. |
| 8D | Testes de fumaça | Adicionar script simples que valide login, /me, pacientes, dashboards, serviços rápidos e endpoints críticos. |
| 8E | Segurança de produção | Trocar credenciais expostas, reforçar SECRET_KEY obrigatória, revisar CORS e confirmar RLS no Supabase. |
| 8F | Documentação técnica atualizada | Gerar inventário de endpoints, mapa router→endpoint, fluxo de autenticação e manual de manutenção. |

# 7. Recomendação de ordem imediata

A próxima ação não deve ser criar nova funcionalidade. A prioridade técnica é o saneamento final e a remoção de duplicidades ativas. A sequência mais segura é: primeiro limpar arquivos sensíveis e obsoletos; depois remover rotas duplicadas; por fim adicionar testes de fumaça. Somente após essa consolidação recomenda-se retomar agenda, WhatsApp, upload documental ou IA clínica.

# 8. Entregáveis gerados nesta auditoria

Relatório de auditoria técnica em DOCX.

Inventário de endpoints em CSV.

Lista de endpoints duplicados em CSV.

Script de testes de fumaça em Python.